- ОГЛАС ЗА НАБАВКА

Оглас за набавка

Набавка на градежни работи

Здружение за грижа и нега во домот „Центар за Асистенција“ – Скопје

Реф.бр: 03-66/1

Поканети сте да доставите понуда за набавка, транспорт и монтажа на следните градежни работи:

- Подготвителни работи

- Подополагачки работи

- Тесарски работи

- Покривачки работи

- Лимарски работи

- Браварски работи

- Фасадерски работи

Понудата во хартиена форма или по електронска  пошта треба да се достави најдоцна до 10.11.2025 година  до 16 часот на следната адреса: ул. „Никола Вапцаров“ бр.2-4 Центар, 1000 Скопје или на е-mail: info@assistivecenter.org

В. Обрасци кои ќе се користат за набавка на градежни работи

В.1 Покана за понуда

1. Покана за понуди бр. 03-66/1

Здружение за грижа и нега во домот „Центар за Асистенција“ – Скопје со седиште на адреса „Никола Вапцаров“ бр.2-4 Скопје ве поканува да доставите понуда за набавка, транспорт и монтажа на следните градежни работи:

- Подготвителни работи

- Подополагачки работи

- Тесарски работи

- Покривачки работи

- Лимарски работи

- Браварски работи

- Фасадерски работи

- Понудата мора да ги содржи сите ставки од оваа покана наведени во Предмерот. Понудите ќе бидат евалуирани за сите ставки заедно и договорот ќе биде доделен на понудувачот чија што понуда суштински  ги исполнува барањата и е со најниска евалуирана цена.

- Понудата на македонски јазик согласно образецот во прилог, треба да ја доставите на следната адреса: „Никола Вапцаров“ бр.2-4 Скопје или по електронска пошта на info@assistivecenter.com.

- Набавката ќе се спроведе во согласност со  “Прописите за набавки на Светска Банка за финансирање на инвестициски проекти (ФИП) - набавки за ФИП за стоки, градежни работи, неконсултантски и консултантски услуги, (Прописи) од јули 2016 година, ревидирано во ноември 2017 година”.

- Краен рок за достава на понуди  e 10.11.2025 до 16:00 часот на наведената емаил адреса : info@assistivecenter.org.

- Понудата треба да содржи пополнет и потпишан В.2 Образец на понуда, кој  е дел од оваа покана за понуди (електронски потпис доколку е доставена по електронска пошта).

Следниве документи се дел од B.2 Образецот на понуда.

- Прилог B.2-Технички опис и Предмер

Вашата понуда(и) треба да се достави согласно следните упатства.

- ЦЕНИ: Цените треба да бидат изразени во македонски денари (денари) со вклучен ДДВ и вкупни трошоци за испорака до крајната дестинација Општина Росоман, село Сирково.

- ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИ: Понудите за кои е утврдено дека суштински ги исполнуваат техничките и другите барања ќе бидат оценети со споредба на вкупните цени согласно точка i.  погоре.

При евалуација на понудите, Работодавачот ќе ја одреди за секоја понуда евалуираната цена преку корекција на какви било аритметички грешки во понудата на следниов начин:

(а) кога има несовпаѓање помеѓу износите во бројки и зборови, за точен ќе се земе износот со зборови;

(б) кога има несовпаѓање помеѓу единечната цена и вкупната цена по ставка што произлегува од множење на единечната цена со количината, за точна ќе се земе единечната цена ; Доколку понудувачот одбие да ја прифати исправката, неговата понуда ќе биде одбиена.

ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАРАЧКА/ДОГОВОР: За најсоодветна понуда ќе биде избрана понудата која суштински ги задоволува барањата во Поканата за понуди и е со најниска евалуирана цена. Со избраниот понудувач ќе се потпише Договор според приложениот формулар на договорот и условите за набавка.

- ВАЖНОСТ НА ПОНУДАТА: Понудата треба да е со важност за период од четириесет и пет (45) дена од крајниот рок за достава а понуда(и) наведен во став 4 од оваа Покана за понуда.

Дополнителни информации може да се добијат од: Ридван Мустафа – 070 35 91 19

Анка Митревски – 071 35 33 06

или на e-mail: info@assistivecenter.org

- Инспекции и ревизии

  - Изведувачот ќе ги спроведе сите инструкции на Работодавачот кои се во согласност со важечките закони на местото на испорака.

  - Изведувачот ќе дозволи и ќе осигура неговите подизведувачи и консултанти да дозволат, Банката и/или лицата назначени од Банката да ги прегледаат канцелариите на Изведувачот и сите сметки и записи во врска со извршувањето на договорот и поднесувањето на понудата, и таквите сметки и евиденции да бидат ревидирани од ревизори назначени од Банката,  доколку тоа го побара Банката. Изведувачот и неговите подизведувачи и консултанти треба да ја имаат во предвид  клаузула 3 “Контроли и ревизии” од договорот, која предвидува, меѓу другото, дека дејствијата наменети материјално да го попречат остварувањето на правата на Банката за инспекција и ревизија претставуваат забранета практика која е предмет на раскинување на договорот (како и утврдување на неподобност во согласност со важечките процедури за санкции на Банката).

Со почит,

Центар за Асистенција

Ридван Мустафа – Претседател

В.2 Образец на понуда

ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА

_________ (Датум)

До: Здружение за грижа и нега во домот „Центар за Асистенција“ – Скопје со седиште на адреса „Никола Вапцаров“ бр.2-4 Скопје ве поканува да доставите понуда за набавка на:

Доставуваме понуда да го реализираме договорот за градежни работи во с. Сирково во согласност со условите на договорот кои што се прилог на оваа понуда за договорната цена од _________________________ (износ со зборови и бројки) (______________) (име на валута) _____________со вклучен ДДВ. Работите ќе ги завршиме согласно рокот даден  во барањето за понуда.

Оваа понуда и Вашето прифаќање на истата ќе претставуваат обврзувачки договор меѓу нас. Ние разбираме дека не сте обврзани да ја прифатите најниската или која било понуда што ја добивате.

Следниве документи се дел од овој Образец на понуда.

- Прилог В.2-Технички опис и Предмер

Потврдуваме дека понудата е во согласност со рокот на важност на понудата како што се бара во  Барањето за понуда.

Потпис: ______________________________________

Име и титула на овластениот потписник_________________________________

Име на понудувач: _____________________________________________________

Телефонски број / адреса на е-пошта __________________

Прилог В.2.-Технички опис и Предмер

Реф.бр: 03-66/1

- Технички опис и Предмер

| бр. | Опис | Единица | Количина | Единечната цена | Вкупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1. | Расчистување на на објект од физички отпад, градежен шут, оштетени и демонтирани делови од објект и ниско зеленило со утовар и транспорт до депонија до 10км | паушал | 1 |  |  |
| 2. | Демонтажа на кровен покривач од ќерамида со утовар и транспорт до место одредено од Инвеститор хоризонтална проекција | м² | 85 |  |  |
| 3. | Демонтажа на секундарна дрвена конструкција, дасчана оплата со утовар и транспорт на истата до место одредено од Инвеститор хоризонтална проекција | м² | 85 |  |  |
| 4. | Демонтажа на примарна дрвена конструкција, дасчана оплата со утовар и транспорт на истата до место одредено од Инвеститор хоризонтална проекција | м² | 85 |  |  |
| 5. | Демонтажа на постоечки дрвени прозори со утовар и транспорт до место одредено од Инвеститор | парче | 5 |  |  |
| 6. | Демонтажа на постоечки дрвени врати со утовар и транспорт до место одредено од Инвеститор | 3 | 3 |  |  |
| II | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и изработка на цементна кошулка д=5см, лесно армирана со мрежа изработена од цементен малтер 1:3 за подови со керамички плочки | м² | 85 |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и облагање на подови со неглазирани керамички плочки (гранитна прашина) плочки прва класа со димензии и дезен по избор на Инвеститор на подлога од цементен малтер, редени на фуга на фуга со ширина на истата 0.2см исполнета со водоотпорна смеса за фугирање, На спојот помеѓу ѕидот и подот да се исполни со хидроизолационен кит заедно со цокле по ѕидот со висина h=10см. Под во трем | м² | 85 |  |  |
| III | ТЕСАРСКИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа на дрвена тесарска конструкција-граѓа четинари II класа за изработка на кровна конструкција, согласно Основен проект, статичка пресметка и сите важечки прописи 10/10 и 10/12 | м² | 85 |  |  |
| 2. | Набавка на материјал, изработка, транспорт и монтирање на сечени чамови даски како оплата (патосирање) на објектот со дебелина д=2.5см комплет со сиот споен материјал, шајки шрафови и слично површината е во хоризонтална проекција) | м² | 85 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа на дрвени летви и контра летви со дим. 2.5/5см, дрвена подконструкција над која се шрафи кровниот покривач, поставени на соодветно растојание од 60см (површината е во хоризонтална проекција) | м² | 85 |  |  |
| IV | ПОКРИВАЧКИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и транспорт на покривен материјал за покривање на кровната површина по косина (објект и трем) со еднострук, профилиран, челичен, пластифициран лим ТР35/200/06мм, боја по избор на Инвеститор, поставен врз дрвена конструкција. Цената по м2 да се понуди комплет со сите опшивки на кровот со рамен пластифициран лим со иста боја и дебелина како и покривот но со различна развиена ширина спој на кров со ѕид-хоризонтално р.ш 50см (м1=60) хоризонтално р.ш60см(м1=25) слеме р.ш 30см (м1=10) грбини р.ш30см (м1=50) Површината е во хоризонтална проекција | м² | 85 |  |  |
| V. | ЛИМАРСКИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и изведба на хоризонтални олуци заедно со опшивање, со рамен челичен пластифициран лим со развиена ширина на лимот 100цм, д=0.5мм, а боја иста како и покривот заедно со сиот споен потребен материјал за нивна монтажа | м¹ | 40 |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и изведба на вертикални олучни цевки од рамен челичен платифициран лим ф100мм и дебелина д=0.5мм, а боја иста како и покривот задно со сиот споен потребен материјал за нивна монтажа, со лончина за проширување и канџи за прицврстување | м¹ | 20 |  |  |
| VI. | БРАВАРСКИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа на прозори со ПВЦ профил зајакнати со поцинкуван челик со пет воздушни комори, со термопан застаклување со обично стакло (4мм стакло+12мм воздух+4мм стакло), со оков стандарден со брава и клучеви а во системот да се вградат специјални подесиви шарки кои обезбедуваат идално затворање од ветер и пробив на вода, со топлинска изолација Uf=1.3W/m2K, со звучна заштита (ВДИ 2719) и коефициент на топлопроводливост К=2.7Њ(м2.к), од реномиран производител и атест Во се према шема на столарија |  |  |  |  |
| 2.1 | Поз.1 60/60см | парче | 1 |  |  |
| 2.2 | Поз.2 110/120см | парче | 1 |  |  |
| 2.3 | Поз.3 100/70см | парче | 1 |  |  |
| 2.4 | Поз.4 110/130см | парче | 1 |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа на еднокрилни и двокрилни врати на приземје од ПВЦ профили (боја по избор на Инвеститор) со длабочина на вградување 70мм со 5 воздушни комори на крило и рам со топлинска изолација Уф=1.3Њ/м2К, со звучна заштита (ВДИ 2719), појачани со поцинкован челик, термопан застаклување со обично стакло д=4+12+4мм, флот со звучна изолација 46д.б и коефициент на топлопроводливост К=2.7W/(m2.k) со ФУ оков од реномиран производител и атест, без праг. Во се према шема на столарија |  |  |  |  |
| 2.1 | Поз.5 155/215см | парче | 1 |  |  |
| 2.2 | Поз.6 130/215см | парче | 1 |  |  |
| 2.3 | Поз.7 90/200см | парче | 1 |  |  |
| VII | ФАСАДЕРСКИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1. | Отстранување на оштетени делови од фасада со потчукување на поткоравени делови, со утовар и транспорт до депонија до 10км Се зема 30% од вкупната површина на целата фасада | м² | 54 |  |  |
| 2. | Малтерисување на оштетени делови од фасада, 30% од вкупната површина | м² | 54 |  |  |
| 3. | Молерисување на фасада со завршен слој, малтер со гранулација 1.5мм во боја по избор на Инвеститор | м² | 54 |  |  |
| VIII | РАЗНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт на материјал за изработка на шпалетни околу врати и прозорци на следниот начин. Се премачкува целата површина со лепило во слоеви со вкупна дебелина д=0.5-1см, потоа се поставува стиропор со дебелина д=2см а врз него се премачкува повторно лепило 2-3мм (основен малтер) за поставување на пластифицирана стаклена мрежа (рабиц плетиво 145г/м) врз која се нанесува основен малтер 1-2мм, подлога за малтер (боја како малтерот) и на крај завршниот слој, малтер со граннулација 1.5мм (абриб), боја по избор на Инвеститор (како фасадната) Пред да се постави завршниот слој по ивиците да се постават алуминиумски лајсни. | м¹ | 20 |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и поставување на прозорски парапети-солбанци од надворешна страна на објектот со рамен пластифициран челичен лим д=0.6мм со развиена ширина 20см, иста боја како профилот на прозорот | м¹ | 5 |  |  |
| 3. | Набавка транспорт и опшивање на парапети- солбанци од внатрешна страна на прозорот со прозорски даски од ПВЦ со ширина на даската 25см, д=2см, со парапетно забче со висина од 4см, отпорна на гребење, на светлина, екстремно високи и ниски температури (ДИН ЕН 438) бојата иста со профилот | м¹ | 5 |  |  |
|  | Вкупно |  |  |  |  |
|  | ДДВ |  |  |  |  |
|  | Вкупно со ДДВ |  |  |  |  |

В.3.Образец на договор

Договор за градежни материјали и нивна изведба

Договор бр. 03-66/1

ОВОЈ ДОГОВОР број 03-66/1 склучен на _________,_____, помеѓу (име на давателот на услугата ) (во натамошниот текст „Работодавач“) од една страна и _____________________________________ (во натамошниот текст „Изведувачот“) од друга страна.

Договорот е склучен врз основа на покана за понуди ________ број ______ согласно која Изведувачот доставил понуда за градежни работи наведени во техничката спецификација, по што Рработодавачот ја прифаќа понудата на Изведувачот кој е должен да ги изврши овие работи, како и да ги отстрани сите грешки што може да произлезат од нив.

Документот  В.2 -Образец на понуда (вклучувајќи Прилог В.2 - Технички опис и премер ) ќе се смета дека се формира и се чита и се толкува како дел од овој Договор. Овој договор ќе преовладува над сите други Договорни документи.

Овој Договор подетално ги регулира правата и обврските на договорните страни во однос на:

- Изведувачот се обврзува да ги изврши работите опишани детално во документот В.2 „Образец на понуда (вклучувајќи Прилог В.2 - Технички опис и Предмер)

    - Отстранување на сите дефекти во рок од 15 дена од датумот на доставено известување за дефект од страна на работодавачот, за време на периодот на договорот, како и за сите дефекти што може да настанат во текот на гарантниот период.

    - Изведувачот ќе ги следи упатствата дадени од Рработодавачот.

    - Времетраењето на договорот ќе биде 45 календарски дена од денот на потпишувањето на договорот.

    - Изведувачот ќе ја фотографира локацијата/објектот и нејзините услови пред и по завршувањето на реновирањето, а фотографиите мора да се достават до работодавачот најдоцна 2 дена по завршувањето на реновирањето.

    - Изведувачот ќе ја организира и ќе ја врши работата на начин што ќе овозможи секојдневното работење на институцијата да не биде попречено.

    - Во случај на промени во количините, ќе се користат единечните цени наведени во договорот. Во случај на нови работи/позиции кои ќе се вршат по налог на работодавачот, тие ќе бидат исплатени по цена која заеднички ќе ја одредат двете договорни страни, а доколку не се постигне договор, работодавачот/надзорот ќе ја определи единечната цена.

    - Овој договор ќе се изврши во согласност со важечките закони на Република Северна Македонија.

    - Изведувачот е одговорен за безбедно извршување на сите активности на локацијата.

    - Лицето/лицата назначени од работодавачот и или/општината ќе вршат редовни инспекции (надзор) на спроведувањето на теренската работа за време на извршувањето за да се утврди дали работата што ја извршил Изведувачот е во согласност со спецификациите и дали го има бараниот квалитет наведен во спецификациите кои се дел од договорот.  Работодавачот нема да прифати работи кои не се во согласност со спецификациите и Изведувачот е должен веднаш да преземе мерки за да ги исправи сите недостатоци.

    - Секоја договорна страна може да го раскине договорот со писмено известување, со отказен рок од 10 календарски дена. Работодавачот се согласува да ги плати извршените работи до денот на раскинувањето на овој договор.

    - Плаќањето на сите такси, даноци и други давачки во согласност со законите на Република Северна Македонија е одговорност на Изведувачот.

    - Споровите што можат да настанат помеѓу работодавачот и изведувачот во однос на договорот ќе се решаваат на спогодбен начин. Доколку не може да се постигне спогодба, споровите ќе се решат во согласност со законите на Република Северна Македонија.

- Работодавачот се обврзува да му ја плати на Изведувачот цената на договорот во износ од __________ (со зборови: ___________) со вклучен ДДВ  и тоа: 100% од вредноста на извршените работи ќе се плати во рок од 30 дена по доставувањето на фактурата, а по одобрувањето на истиот од страна на работодавачот и надзорот , пресметани врз основа на единечните цени и потрошените количини.

- Контроли и ревизии

3.1 Изведувачот ќе ги следи упатствата на работодавачот кои се во согласност со законите што важат на локацијата.

3.2 Изведувачот, како и подизведувачите, ќе и дозволат на Банката и/или на лицата или ревизори назначени од Банката да ги прегледаат и/или ревидираат нивните сметки и евиденција и други документи поврзани со поднесувањето на понудата за работи и извршување на договорот. Непочитувањето на истото претставува забранета практика која може да резултира со раскинување на договорот и/или санкционирање од страна на Банката (утврдување на неподобност) според важечките одредби за санкции од страна на Банката.

- Потврдуваме дека страните се согласуваат овој Договор да стапи во сила на датумот наведен погоре.

| Потпис и печат на работодавачот: ЗА И ВО ИМЕТО НА _____________________ Име на овластениот претставник | Потпис и печат на изведувачот: ЗА И ВО ИМЕТО НА __________________________ Име на овластениот претставник |
| --- | --- |